МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11

Разработка стратегий управления кризисными ситуациями и адаптация к изменениям рынка

Стартап: «АРМ-ХАБ»

Кейс 2: уход ключевого пилотного клиента

Команда: Акимова, Ермолина, Жаров, Малчевский, Постников

Преподаватель: Адышкин Сергей Сергеевич

2026

Учебная работа. События, сроки, оценки вероятности и целевые метрики являются модельными допущениями. Они не описывают реальный инцидент и уточняются по фактическим данным.

1. Исходный контекст и рамки решения

«АРМ-ХАБ» — платформа централизованного мониторинга и удалённого управления рабочими станциями и серверами для компаний, переходящих на российские дистрибутивы Linux. Приоритетный сегмент — ИТ-отделы компаний с парком от 10 рабочих мест, которые своими силами мигрируют инфраструктуру и не успевают администрировать её вручную. Проверяемая ценность: сократить время настройки мониторинга и удалённого доступа при миграции с привычного стека (Zabbix, Grafana, Termius, MobaXterm) на единое решение «из коробки».

Исходные гипотезы проекта

ИТ-отделы готовы довериться единому инструменту вместо нескольких разрозненных;

миграция на российские дистрибутивы создаёт срочный спрос на переразворачивание мониторинга и доступа;

демонстрации на тестовом стенде достаточно, чтобы перейти к оплачиваемому пилоту;

один подтверждённый платящий пилот докажет готовность рынка платить за продукт.

Стадия продукта

Клиентский агент (node) собирает метрики рабочих станций, встроенный удалённый доступ проходит внутреннее тестирование, сайт-лендинг остаётся информационным с демонстрационными витринами, не подключёнными к реальным серверам. Коммерческого дохода на момент кризиса у стартапа нет; единственная договорённость об оплате — предварительное согласие одного пилотного клиента.

Кризисный триггер

После демонстрации удалённого доступа ИТ-отдел компании, переводящей 40 рабочих станций на российский дистрибутив Linux, предварительно согласился на оплачиваемый пилот. По условиям кейса клиент неожиданно отказался от контракта до подписания: новый ИТ-директор компании принял решение остаться на существующей связке Zabbix и Termius и заморозить бюджет на новые ИТ-инструменты. Это единственный подтверждённый платящий контакт стартапа, поэтому отказ напрямую угрожает финансовой устойчивости и плану защиты курса, даже если продукт технически исправен.

2. Задание №1. Анализ кризисной ситуации

2.1. Первичная квалификация

| Параметр | Оценка команды | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Тип кризиса | Коммерческий + репутационный внутри команды | Потеря единственного платящего контакта ставит под сомнение подтверждённость спроса, а не техническую исправность продукта. |
| Уровень реакции | SEV-2: высокий приоритет без угрозы безопасности данных | Технической аварии или утечки нет; под угрозой доход и доверие внутри команды, а не безопасность пользователей. |
| Что известно | Клиент официально уведомил об отказе от пилота и назвал причину | Переписка с клиентом зафиксирована. |
| Что неизвестно | Окончательность решения, роль нового ИТ-директора, повлияла ли цена или функциональность | Нужен уточняющий разговор и анализ данных демонстрации. |
| Первое решение | Не снижать цену вслепую; назначить ответственного за разбор причин и поиск второго пилотного контакта | Один отказ не равен провалу сегмента, но единственность контакта требует немедленной диверсификации. |

2.2. Гипотезы причин и проверка

| Гипотеза | Что подтвердит или опровергнет | Ответственный | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Смена ЛПР (нового ИТ-директора) и его личное предпочтение привычного стека | Повторный разговор с прежним контактом и с новым ИТ-директором | Ермолина | Критический |
| Цена пилота превысила ожидания клиента | Сравнение озвученного бюджета с предложением, тест другой модели оплаты | Постников | Высокий |
| Удалённый доступ не закрыл обещанную на демонстрации задачу (скорость настройки) | Разбор записи демонстрации и обратной связи после неё | Жаров | Высокий |
| Клиент выбрал более зрелого конкурента или остался на Zabbix из-за внутренней инерции | Интервью с клиентом о рассмотренных альтернативах | Акимова | Средний |
| Договорённость была устной и не защищена письменными условиями | Проверка переписки и наличия зафиксированных условий пилота | Постников | Средний |

Рабочее правило: гипотезы проверяются параллельно; команда не считает отказ одного клиента доказательством отсутствия спроса на сегменте в целом.

2.3. Последствия

| Горизонт | Последствия | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 0–24 часа | Нет оплачиваемого пилота для демонстрации на защите курса; падение мотивации команды | Факт отказа зафиксирован; тон переписки с клиентом |
| 2–7 дней | Пауза в разработке удалённого доступа без ясного приоритета; риск повторения конфликта из Практики 9 | Активность в канбане; тон ежедневных синков |
| 2–8 недель | Срыв графика тестирования MVP без альтернативного пилота | Наличие нового пилотного контакта; обратная связь интервью |
| Долгосрочно | Риск защиты курса без подтверждённого платящего спроса; необходимость пересмотра сегмента или модели монетизации | Итоговые метрики интервью; решение о сегменте |

2.4. Матрица рисков

Вероятность P и ущерб I — от 1 до 3; R = P × I. 1–2 — низкий, 3–4 — средний, 6–9 — высокий риск. Оценки предварительные.

| Риск | P | I | R | Немедленная мера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет второго пилотного контакта к сроку защиты | 3 | 3 | 9 высокий | Параллельно связаться с 3–5 новыми ИТ-отделами через каналы из Практики 9 |
| Команда демотивирована отказом единственного клиента | 2 | 2 | 4 средний | Руководитель поясняет, что решение клиента не техническое и не вина конкретного трека |
| Повторный отказ по той же причине (смена ЛПР, инерция к привычному стеку) | 2 | 2 | 4 средний | Заранее выяснять у новых контактов, кто принимает решение и что уже используется |
| Информация об отказе доходит до других потенциальных клиентов | 1 | 2 | 2 низкий | Не публиковать детали отказа; обсуждать только с командой и куратором курса |
| Решение о пересмотре сегмента принимается поспешно по одному случаю | 2 | 2 | 4 средний | Делать вывод только после 3–5 повторных контактов, а не после одного отказа |

2.5. Решение

Один отказ клиента не признаётся провалом гипотезы сегмента. Команда фиксирует причину документально, параллельно открывает новые пилотные контакты и не меняет архитектурные приоритеты (см. Практика 9) до получения данных от нескольких ИТ-отделов. Формулировки «клиентам это не нужно» и «ничего менять не будем» запрещены до проверки гипотез.

3. Задание №2. Антикризисная стратегия

3.1. Принципы

один отказ клиента не определяет судьбу гипотезы сегмента;

причина отказа фиксируется фактами, а не предположениями;

команда не снижает цену и не меняет архитектуру вслепую;

новые пилотные контакты открываются параллельно с разбором причины;

коммуникация с клиентом остаётся вежливой — дверь для возврата не закрывается.

3.2. Антикризисная команда

| Роль | Участник | Полномочия и результат |
| --- | --- | --- |
| Руководитель инцидента | Постников | Приоритеты, решение о пересмотре сегмента или цены, журнал решений |
| Коммерческий разбор | Ермолина | Повторный контакт с клиентом и новым ИТ-директором, фиксация причины |
| Поиск новых пилотов | Акимова | 3–5 новых контактов ИТ-отделов, интервью о причинах выбора инструментов |
| Техническая оценка | Жаров | Разбор демонстрации, проверка, не связан ли отказ с незавершённостью удалённого доступа |
| Коммуникация с командой | Малчевский | Фиксация фактов во внутреннем чате, профилактика демотивации |

3.3. План действий

| Срок | Действия | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| 0–2 часа | Зафиксировать факт и формулировку отказа письменно; назначить lead; не отвечать клиенту эмоционально | Факты зафиксированы, назначен ответственный |
| 2–6 часов | Вежливый уточняющий разговор с прежним и новым контактом клиента; разбор записи демонстрации | Названа конкретная причина или список причин |
| 6–24 часа | Сопоставить причину с гипотезами (п. 2.2); решить, нужна ли корректировка цены или сценария демонстрации | Рабочая гипотеза причины подтверждена или отклонена |
| 24–72 часа | Запустить поиск 3–5 новых пилотных контактов; подготовить обновлённый сценарий демонстрации с учётом причины отказа | Новые контакты назначены на интервью |
| 4–14 дней | Провести интервью и демонстрации с новыми контактами; собрать не менее одного нового предварительного согласия на пилот | Есть новый пилотный кандидат или пересмотрен сегмент |

3.4. Дерево решений

| Статус | Действия | Позиция |
| --- | --- | --- |
| Причина — цена или сценарий демонстрации | Скорректировать предложение и повторно выйти на новые контакты с обновлённым сценарием | Клиенту: уважаем решение, оставляем контакт открытым; команде: конкретная правка, а не отмена трека |
| Причина — смена ЛПР и его личные предпочтения, не связана с продуктом | Зафиксировать и не менять архитектуру; продолжать поиск контактов с более стабильным ЛПР | Команде: решение клиента не означает отсутствие ценности продукта |
| Данных о причине недостаточно | Запросить у клиента короткую обратную связь ещё раз; не делать выводов до ответа | Команде: решение по сегменту откладывается до появления фактов |

3.5. Коммуникационная стратегия

| Аудитория | Сообщение | Канал и частота | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| Бывший/текущий контакт клиента | Уважение к решению, готовность вернуться при изменении условий | Личное сообщение, один раз | Ермолина |
| Новые пилотные контакты | Предложение демонстрации с учётом обновлённого сценария | Telegram-сообщества ИТ-администраторов, адресно | Акимова |
| Команда | Факты по отказу, план поиска новых контактов, запрет на поспешные архитектурные решения | Закрытый чат, сразу после разбора | Постников |
| Куратор курса | Честный статус: пилот под вопросом, ведётся поиск альтернативы | На ближайшей точке синхронизации по курсу | Постников |

Первичное сообщение (внутреннее, команде)

«Клиент отказался от предварительной договорённости о пилоте: решение принял новый ИТ-директор, который предпочёл остаться на уже настроенном Zabbix и Termius. Мы не считаем это оценкой продукта в целом. Сегодня открываем поиск 2–3 новых пилотных контактов и разбираем запись демонстрации, чтобы понять, что можно улучшить в сценарии показа. Архитектурные приоритеты не меняются до появления данных от новых контактов».

Метрики стабилизации

| Область | Метрика | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Реакция | Фиксация причины отказа | ≤ 6 часов |
| Поиск контактов | Новые пилотные контакты на интервью | ≥ 3 за 72 часа |
| Коммуникация | Ответ новому контакту без снижения цены вслепую | 100% |
| Восстановление | Новое предварительное согласие на пилот | ≥ 1 за 14 дней |

4. Задание №3. Адаптация к изменениям рынка

После отказа клиента становится ясно, что зависимость от одного пилотного контакта — системный риск, а не разовая неудача. Одновременно ИТ-рынок продолжает мигрировать на российские дистрибутивы, и у части компаний решение о выборе инструментов принимает один человек, чья смена может обнулить предварительные договорённости. Стартап не может полагаться на единственного клиента и должен параллельно проверять интерес нескольких контактов.

4.1. Изменение стратегии

| Было | Адаптированное решение | Причина |
| --- | --- | --- |
| Один пилотный контакт как доказательство спроса | Параллельная воронка из 3–5 пилотных контактов одновременно | Единая точка отказа недопустима |
| Переговоры велись с одним контактным лицом | Фиксация нескольких контактов на стороне клиента (технический и решающий) | Снижение риска смены ЛПР |
| Демонстрация без предварительных условий пилота | Короткое письменное согласование условий пилота до демонстрации | Прозрачность ожиданий снижает риск немотивированного отказа |
| Ставка на один сегмент (миграция на российский Linux) | Дополнительно проверить смежный сегмент (компании с распределёнными филиалами) | Снижение зависимости от одного триггера спроса |
| Цена пилота фиксирована заранее | Гибкая модель: пилот бесплатный или символический, оплата — после подтверждённой ценности | Снижение барьера входа для нового клиента |

4.2. Минимально жизнеспособные условия пилота

не начинать переговоры о пилоте с единственным контактным лицом без резервного контакта;

письменно фиксировать условия и сроки пилота до демонстрации;

держать в воронке не менее 3 потенциальных пилотов одновременно;

не снижать цену в ответ на единичный отказ без подтверждения причины;

после каждого отказа фиксировать причину в общей таблице для последующего анализа.

Важно: это требования к процессу продаж пилотов, а не гарантия того, что отказов не будет.

4.3. План 30–60–90 дней

| Период | Фокус | Действия | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–30 дней | Диверсификация воронки | Выйти на 5–7 новых ИТ-отделов параллельно; разбор причины отказа; обновлённый сценарий демонстрации | ≥3 контакта в активных переговорах |
| 31–60 дней | Повторная демонстрация | 3–5 демонстраций с письменным согласованием условий пилота | ≥1 новое предварительное согласие |
| 61–90 дней | Подтверждённый пилот | Запуск пилота с новым клиентом; метрики использования; ценовой тест | Пилот запущен; данные для защиты собраны |

4.4. Эксперименты

| Гипотеза | Эксперимент | Метрика | Порог |
| --- | --- | --- | --- |
| Письменное согласование условий снижает отказы | Сравнить долю отказов до/после введения письменных условий | Доля отказов после демонстрации | Снижение доли отказов |
| Несколько контактов на стороне клиента снижают риск потери сделки | Фиксировать число контактов на сделку и результат | Конверсия в пилот по числу контактов | Выше конверсия при ≥2 контактах |
| Гибкая цена пилота повышает согласие | A/B предложений: фиксированная цена / символическая оплата | Доля согласившихся на пилот | Рост доли согласия |
| Смежный сегмент (филиалы без миграции) тоже заинтересован | Короткие интервью вне основного сегмента миграции | Доля заинтересованных | ≥50% подтверждают проблему |

4.5. Резервные сценарии

| Условие | Решение |
| --- | --- |
| Ни один из новых контактов не подтверждает интерес в течение 30 дней | Пересмотреть ценностное предложение или сузить сегмент ещё раз (см. Практика 9) |
| Все отказы объясняются ценой | Перейти на модель бесплатного пилота с оплатой по результату |
| Повторяется смена ЛПР у нескольких клиентов | Выстроить продажи через технического специалиста, а не единственного ИТ-директора |
| К сроку защиты нет ни одного подтверждённого пилота | Честно представить куратору статус гипотезы и скорректированный план, а не имитировать результат |

5. Материалы для защиты

Мы рассматриваем отказ единственного пилотного клиента как коммерческий, а не технический кризис: ни один из треков разработки (мониторинг, удалённый доступ) не признаётся причиной провала без проверки фактов. В течение суток команда фиксирует причину отказа и параллельно открывает поиск новых пилотных контактов, не позволяя единственному случаю определить судьбу всей гипотезы сегмента.

Рыночная адаптация заключается не в отказе от выбранного сегмента, а в снижении зависимости от одного клиента: параллельная воронка, письменные условия пилота и проверка смежного сегмента компаний с распределёнными филиалами.

Вопросы для обсуждения

Достаточно ли одного отказа, чтобы считать гипотезу сегмента неподтверждённой?

Как отличить отказ из-за смены ЛПР от отказа из-за реальной недостаточной ценности продукта?

Должна ли команда снижать цену пилота после первого отказа?

Как зафиксировать условия пилота так, чтобы снизить риск немотивированного выхода клиента?

Что делать, если к защите курса не будет ни одного подтверждённого платящего пилота?

6. Итог

Антикризисная стратегия «АРМ-ХАБ» после отказа единственного пилотного клиента строится на разделении фактов и предположений, параллельном поиске новых контактов и отказе от поспешного пересмотра архитектуры по одному случаю. Немедленная цель — зафиксировать причину и не терять темп перед защитой курса. Среднесрочная — собрать 3–5 новых пилотных контактов и получить хотя бы одно новое предварительное согласие. Стратегическая — снизить зависимость стартапа от единственного клиента за счёт параллельной воронки, письменных условий пилота и проверки смежного сегмента. Решение о пересмотре сегмента принимается по данным нескольких контактов, а не по одному отказу.